| 졸업작품 작업일지 |  | 작성자 | 2020180033 장명운 2020184021 우상훈 2020184026 이종진 | 팀명 | 이방인 ( Outlander ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 4 | 기간 | 2025.01.27 ~ 2025.02.02 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 장명운: PCF 구현 우상훈: 창업현장실습 이종진: 그림자가 간접 조명도 차단되어 완전 검은색으로 보이는 버그 수정 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

장명운:

- 간단한 PCF 구현

  - 처리중인 픽셀 근처의 9개 픽셀의 그림자 계수를 평균내는 방식, Offset 샘플링 이용

// calculate illumination factor from shadow map

posL.xyz /= posL.w;

// PCF

float p00 = sampleCmpFromMapRef2DOffset(shadowMapRef, posL.xy, posL.z, int2(-1, -1), shadowSamplerIdx).r;

float p01 = sampleCmpFromMapRef2DOffset(shadowMapRef, posL.xy, posL.z, int2(-1, 0), shadowSamplerIdx).r;

float p02 = sampleCmpFromMapRef2DOffset(shadowMapRef, posL.xy, posL.z, int2(-1, 1), shadowSamplerIdx).r;

float p10 = sampleCmpFromMapRef2DOffset(shadowMapRef, posL.xy, posL.z, int2(0, -1), shadowSamplerIdx).r;

float p11 = sampleCmpFromMapRef2DOffset(shadowMapRef, posL.xy, posL.z, int2(0, 0), shadowSamplerIdx).r;

float p12 = sampleCmpFromMapRef2DOffset(shadowMapRef, posL.xy, posL.z, int2(0, 1), shadowSamplerIdx).r;

float p20 = sampleCmpFromMapRef2DOffset(shadowMapRef, posL.xy, posL.z, int2(1, -1), shadowSamplerIdx).r;

float p21 = sampleCmpFromMapRef2DOffset(shadowMapRef, posL.xy, posL.z, int2(1, 0), shadowSamplerIdx).r;

float p22 = sampleCmpFromMapRef2DOffset(shadowMapRef, posL.xy, posL.z, int2(1, 1), shadowSamplerIdx).r;

float illuminationFactor = (p00 + p01 + p02 + p10 + p11 + p12 + p20 + p21 + p22) / 9.f;

color *= illuminationFactor;

[그림 1] PCF가 적용되기 전

[그림 2] PCF가 적용된 후

- 현재 창업현장실습 중으로, 작업이 밀리고 있음.

이종진:

- 그림자가 간접 조명도 차단되어 완전 검은색으로 보이는 버그 수정

  - 간접 조명 연산은 그림자 판별 이후에 하도록 수정

color *= illuminationFactor;

float3 ambient = globalAmbient * albedo.rgb * ao;

color += ambient + emmisive;

[그림 3] 간접 조명이 제대로 적용된 모습

우상훈:

- 현재 창업현장실습 중으로, 작업이 밀리고 있음.

| 문제점 정리 | 유니티에서 봤던 대로 지형이 나오지 않는다. 여러 개의 Terrain Layer를 사용할 수 없다. (어떤 부분이 어떤 Layer를 쓰는지 구별할 방법이 필요하다.) | 해결 방안 | 셰이딩을 점검하고, Unity와 우리의 차이를 알아내 수정한다. Terrain Splat 혹은 그에 준하는 방법을 조사해 Terrain Layering을 적용할 수 있도록 한다. |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 5 | 다음 기간 | 2025.02.03 ~ 2025.02.09 |
| 다음주 할 일 | 우상훈: 게임 서버 프로그래밍 교과서 2장 정독, Completion Port 모델 공부. 장명운: 스킨 애니메이션 구현, Update-LOD를 포함하는 Chunk 완성, Rendering Batch가 Update-LOD에 의해 나뉘도록 수정, 유니티에서 숲 지역 레벨 임시 제작 및 클라이언트에 로드 (일단은 플레이어 위치에 따른 로딩 없이 직접 청크를 지정해 로딩하는 기능만), 레벨디자인(기획) 완료 이종진 : 따라하기 19까지 공부, cascading shadow map 구현 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |