| 졸업작품 작업일지 |  | 작성자 | 2020180033 장명운 2020184021 우상훈 2020184026 이종진 | 팀명 | 이방인 ( Outlander ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 20+4 | 기간 | 2025.11.10. ~ 2025.11.16. | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 장명운: 노멀 매핑 구현, 그림자 매핑(PCF) 구현, 1인칭 카메라 구현, AABB 충돌처리 구현, Bounding Box 렌더링, 에셋 로딩 구조 변경 우상훈: 이종진: 빌보드 구현, 스카이박스 구현, 레벨 익스포터/임포터 구현 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

장명운:

- 노멀 매핑 구현

  - 유니티에서 normal과 tangent 정보를 바탕으로 bitangent를 미리 전부 계산해놓고
출력하도록 구현

    - 비균등 스케일이 있을 경우 TBN의 직교가 풀려버리지만,
감내할 만한 수준이고 애초에 노멀 매핑 대상이 되는 게임 객체들에
비균등 스케일을 할 일이 없다.

  - 픽셀 셰이더에서 uv좌표로 노멀 샘플링하여 TBN 행렬을 구축,
정점 셰이더에서 계산한 노멀 흔들기

- 그림자 매핑 구현(PCF)

  - 커스텀 텍스처 생성 함수 구현

    - 그림자맵 텍스처를 생성하여 shadow pass에선 depth buffer,
main pass에선 shader resource로 사용되도록 한다.

  - PBRPipeline을 2-pass 렌더링 파이프라인으로 수정

    - sortDrawEvents, shadowPass, shadowPassMT, mainPass, mainPassMT를
public하게 노출

    - 파이프라인 리소스들을 패스별로 분리해 저장하도록 구조체 수정

  - ComparisonSampler 이용 조명 기준 depth test 적용

    - 그림자 여부를 직접 조명 계산식에 반영
(간접 조명은 그림자 여부와 상관없이 색상에 더해진다.)

  - PCF 적용 (9픽셀 평균)

  - 멀티스레드 환경에서 그림자맵 상태 관리를 하기 위한 별도 명령 리스트 사용

    - ID3D12CommandQueue::ExecuteCommandLists는 서로 다른 두 호출 사이의
순서는 보장되지만 같은 호출에서 실행되는 명령 리스트 간 실행 순서는
보장되지 않는다

    - 그림자맵의 리소스 상태 전환은 항상 마지막에 이루어져야 하므로,
별도의 execute 호출로 분리한다.

- 1인칭 카메라 구현

  - 3인칭 카메라의 경우 pitch 회전에 대해 eye 오프셋을 회전시켰다면,
1인칭 카메라의 경우 pitch 회전에 대해서는 at 오프셋을 회전시킨다.

- AABB 충돌 처리 구현

  - Physic System을 구축하고, 다음의 단계들을 거쳐 충돌 해소를 하도록 한다.

    - Integrate(시간에 따른 변화량 누적)

    - Broad-phase(충돌 후보군 검사)

    - Narrow-phase(충돌 검사)

    - Solve Collisions(mtv로 충돌 해소)

  - 현재 초기 구현으로 알고리즘은 O(n^2)으로 돌아가며, broad-phase는 단순하게
모든 쌍을 충돌 후보군으로 등록한다.

    - 인스턴싱을 테스트했던 9*9*8개의 큐브를 렌더링하는 환경의 경우,
648*647=419,256 쌍에 대해 충돌 처리를 한다.
때문에 FPS가 1조차도 넘지 못한다.

- Bounding Box Rendering

  - Model 구조체에 Bounding Box들의 정보를 넣어놓는다.

  - Bounding Box 렌더링은 BVPipeline에서 이루어진다.

  - 게임 객체마다 willRenderBV_ 플래그를 두어 바운딩 박스를 그릴지 말지 여부를 설정한다.

- 에셋 로딩 구조 변경

  - 기존의 GFX 객체에서 모든 필요한 리소스를 알아서 로드하는 방식에서,
게임 객체가 GFX 객체에 리소스 로드를 요청하는 방식으로 수정

이종진:

- 빌보드 구현

  - 점 메시에 대해, 기하 셰이더에서 사각형으로 확장하고 항상 카메라를 바라보도록
빌보드 구현

  - 빌보드 렌더링은 BillboardPipeline에서 이루어진다.

- 스카이박스 구현

  - 유니티에서 큐브맵으로 사용하는 6개의 텍스처 파일을 한 개의 .dds 파일로
변환해서 사용한다.

    - 6:1 매핑 관계를 알려주는 스카이박스 추출 스크립트 작성

  - 유니티에서 레벨에 어떤 스카이박스를 적용할지 선택하는 스크립트 작성

  - 큐브맵 샘플링을 위한 bindless index 설정과 srv 생성 유틸리티 구현

- 레벨 익스포터/임포터 구현

  - 레벨의 루트부터 순회하여 계층구조를 출력하는 스크립트 작성

    - 각 노드로부터 다음의 정보가 추출된다

      - 이름

      - 타입

      - 로컬 변환 행렬

      - 월드 변환 행렬

      - 커스텀 정보

        - 가상 함수로 구현된다.
현재 재질 세트가 있는 타입들은 적용된 재질 세트 인덱스를
추출하도록 구현하였다.

    - 레벨 내의 큐브 객체들과 player start(empty object)를 추출

  - 클라이언트 코드에서 레벨을 임포트하는 코드 작성

우상훈:

서버 아키텍처 설계 및 구현
1. IocpCore 클래스는 iocp 관련 wrapper 클래스이다. dispatch를 통해 GQCS 작업을 하는 것이 중점적이다.

2. IocpObject와 IoEvent는 네트워킹 작업을 하는 모든 object와 event들의 최상단 기본 클래스이다.
 맨 처음 이 클래스들은 서로 짝을 지어 GQCS의 key와 overlapped로 전달받아 통신 작업을 도와주는
 역할이었지만, IocpObject가 통신 작업을 전부 완료하기 전까지 소멸되지 않는다는 것을
 보장해주기 위해 IoEvent가 자신의 owner(IocpObject)를 std::shared_ptr로 소유하도록 구현했다.
 자기 자신(클래스)의 std::shared_ptr을 전달해주기 위해 std::enable_shared_from_this<T> 클래스를 상속받았다.

3. 통신의 전체적 구조는 IocpCore의 dispatch 멤버 함수에서 GQCS를 통해 IoEvent를 전달받고
  IoEvent의 owner(IocpObject)의 dispatch를 호출해 자신의 역할에 맞는 작업을 진행하는 방식이다.

4. Listener 클래스는 accept를 담당하는 IocpObject이다.

5. 서버의 구동은 Service 클래스에 의해 가동이 되고, 서버의 중축이 된다.
  서버의 service는 listener와 bind할 network address와 IocpCore 객체, 모든 session들을 저장할 컨테이너,
  session들의 수에 대한 멤버를 소유하고 있으며, session은 service에 의해 생성이 된다.

Helper 클래스 구현
1. RecvBuffer 클래스
  수신받은 데이터를 받고 처리하기 위한 클래스이다.
  전체 배열을 readPos와 writePos 커서를 두어 편하게 접근하도록 구현했다.

2. SendBuffer 클래스
  Packet 데이터를 담아두는 클래스이다.

| 문제점 정리 | 1. 그림자 맵이 특정한 파이프라인에 귀속되어 둘 이상의 파이프라인이 그림자를 그릴 수 없다. 2. 물리 시뮬레이션 연산이 매우 비싸다. | 해결 방안 | 1. 그림자맵을 파이프라인에 독립적인 리소스로 만든다. 2. 의미있는 broad-phase를 구성하여 실제 충돌 검사 횟수를 줄인다. |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 20+5 | 다음 기간 | 2025.11.17. ~ 2025.11.23. |
| 다음주 할 일 | 우상훈: 장명운: 클라이언트 스탠드얼론 전투 구현, 애니메이션 구현, 물리 시뮬레이션 최적화, Rigidbody Physics 구현 이종진: 레벨디자인, 스프라이트 이펙트 구현 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |