| 졸업작품 작업일지 |  | 작성자 | 2020180033 장명운 2020184021 우상훈 2020184026 이종진 | 팀명 | 이방인 ( Outlander ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 20+9 | 기간 | 2025.12.15. ~ 2025.12.21. | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 장명운: idle 상태에서 사격 시 조준을 먼저 하도록 구현, 서버에서 전달된 패킷 기반으로 이펙트 재생, 애니메이션 업데이트 도중 프로세스가 죽는 버그 수정 우상훈: 이동 동기화 마무리 작업 이종진: ui 객체 하나마다 fence wait 하면서 렌더링하던 성능 병목 수정, 크로스헤어 구현 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

장명운:

- Idle 상태에서 사격 시 조준을 먼저 하도록 구현

  - 움직이지 않은 채 일정 시간이 지나면 총을 내리고 쉬는 idle 모션이 재생되는데,
이때 사격을 하게 되면 총을 다시 들어 조준하는데까지 애니메이션의 자체적인 딜레이가
있음

  - 애니메이션 상 조준이 완료되는 시점에 총알 발사가 이루어질 수 있도록 타이머에
DelayedJob 등록

- 서버에서 전달된 패킷 기반으로 이펙트 재생

  - 피격 이펙트, 총구 화염 이펙트 대상

  - 스프라이트 애니메이션이 특정 오브젝트에 상대적인 위치를 유지하도록
스프라이트 애니메이션과 그 주인을 묶어 SpriteAnimationOwned 구조체로 관리

- 애니메이션 업데이트 도중 프로세스가 죽는 버그 수정

  - 1차적으로 멀티스레드 버그(data race)가 있었음

    - 네트워크 스레드에서 플레이어를 초기화한 후 자료구조에 넣을 때 뮤텍스에 락을
걸고 넣는데, 플레이어 초기화 과정 중에도 AnimSystem에 플레이어의 AnimBlender를 등록하는 과정이 있어 신경써줘야 했음. -> 해당 부분에도 락을 검

    - 클라이언트가 네트워크 스레드를 따로 돌릴 필요가 없다.
멀티스레드를 하지 않도록 수정이 필요하다.

  - 2차적으로 SCEnter 패킷, SCSetup 패킷이 둘 다 플레이어를 초기화하는 버그가 있었음

    - 자기 자신에 대한 초기화 -> SCSetup 처리 시 수행,
다른 플레이어 초기화 -> SCEnter 처리 시 수행하도록 분리

이종진:

- ui 객체 하나마다 fence wait 하면서 렌더링하던 성능 병목 수정

  - 기존에는 ui 객체의 update 함수에서 텍스처 업데이트를 위해
매번 하나씩 커맨드리스트를 할당 받고 실행한 후 fence wait까지 했었음

  - 탄창 텍스트와 같이 동적으로 업데이트되는 텍스처들은
업데이트 여부와 내용을 DrawEvent에 담도록 구현
(DrawEvent들은 각 렌더링 파이프라인에서 일괄적으로 처리된다.)

  - 탄창 텍스트 업데이트(폰트로 렌더링된 텍스처 복사)는 해당 텍스트의
draw call이 발생하기 직전에 이루어짐

- 크로스헤어 구현

  - 카메라가 1인칭 시점일 때만 화면에 나타나도록 수정

우상훈:

- 이동 동기화

  - 클라이언트는 키보드 입력 및 플레이어 방향 정보 패킷을 매 프레임마다 전송하고,
이와 별도로 20fps 주기로 자신의 상태(위치, 방향 등)에 대한 상태 패킷을 서버로 전송한다.

  - 서버는 클라이언트로부터 전달받은 입력 패킷에 대해 즉각적으로 반응하며,
해당 입력을 기준으로 이동 시뮬레이션을 수행한다.

  - 또한 서버는 클라이언트의 상태 패킷을 수신했을 때,
패킷에 포함된 위치 정보를 서버가 시뮬레이션한 결과와 비교하여 클라이언의 위치가
유효한지 여부를 판단한다.

만약 클라이언트의 위치가 서버 기준에서 허용 오차를 벗어났다고 판단되면,
서버는 자신이 계산한 올바른 위치 정보를 클라이언트로 전송하여 클라이언트가
해당 위치로 보정하도록 한다.
하지만 클라이언트의 위치가 올바른 위치 정보라면 서버는 해당 위치 정보를 수용한다.

하지만 이 방법은 틀린 방법이다. 기본적으로 MORPG는 플레이어가 이동을 먼저하고, 어디로 이동했는지에 대한
정보를 서버로 전송한다. 그러면 서버에서는 클라이언트가 보낸 pos, vel 정보를 이용해서 validation 검사를 한다.
“이동에 대한 정보를 어떻게 보내느냐”의 해답은 정속으로 이동할 때에는 느린 주기로 상태 정보를 보내고,
가속을 할 경우에 정보를 계속 보내는 것이다. 하지만 FPS 게임은 즉각적인 반응이 필요하기 때문에,
상시 자신의 상태 정보를 보낸다.

| 문제점 정리 | 1. 물리 시뮬레이션 연산이 매우 비싸다. | 해결 방안 | 1. 의미있는 broad-phase를 구성하여 실제 충돌 검사 횟수를 줄인다. |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 |  | 다음 기간 | 2025.12.22. ~ 2025.12.28. |
| 다음주 할 일 | 우상훈: 사격, 피격 구현 장명운: 멀티 플레이어 시, 다른 플레이어의 움직임도 애니메이션되도록 구현 이종진: 레벨디자인, 다른 플레이어 hp bar 표시 구현 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |