| 졸업작품 작업일지 |  | 작성자 | 2020180033 장명운 2020184021 우상훈 2020184026 이종진 | 팀명 | 이방인 ( Outlander ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 10 | 기간 | 2025.03.10. ~ 2025.03.16. | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 장명운: 클라이언트 네트워크 코드 작성, 맵을 더 자유롭게 돌아다닐 수 있도록 위 아래 이동 추가 및 카메라 회전 추가 우상훈: Select 모델을 활용한 게임 서버 구축, 이동 동기화 이종진: 유니티 애니메이션 파일 분석, cascaded shadow map 공부 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

장명운:

- 클라이언트 네트워크 코드 작성

  - Winsock2 초기화 및 논블로킹 소켓으로 connect, send, recv

  - 받은 네트워크 패킷 처리 -> 입력 처리 -> 게임 업데이트 -> 업데이트된 내용 패킷 전송 -> 렌더링
단계로 게임 루프가 진행되도록 게임 루프에 네트워크 단계들을 추가

  - 서버로부터 받은 월드변환 행렬들을 각 entity의 Coord 컴포넌트에 적용

- 맵을 더 자유롭게 돌아다닐 수 있도록 위 아래 이동 추가 및 카메라 회전 추가
<바뀐 조작법>

  - w/a/s/d/ctrl/space: 앞쪽/왼쪽/뒤쪽/오른쪽/아래쪽/위쪽 이동

  - q/e: 플레이어 비행기 및 카메라 왼쪽/오른쪽 회전

우상훈:

- Select 모델을 활용한 게임 서버 구축, 이동 동기화

  - 세션 ID를 관리하는 ID Pool, 네트워크 패킷 설계

    - CSHello: 클라이언트가 서버에 접속함을 통지

    - SCAssign: 서버가 클라이언트에 조종할 비행기 객체를 할당

    - CSWorld/SCWorld: 서버나 클라이언트가 상대에게 자신이 가지고 있는 월드 변환 정보들을 전송

    - CSLeave: 클라이언트가 서버에 연결 해제를 통지

  - 세션 별 Packet Queue와 broadcast용 전역 Packet Queue 구축

이종진:

- Cascaded shadow map 공부

- 유니티 애니메이션 파일 분석

| 문제점 정리 | 나뭇잎의 투명한 부분까지 불투명하게 그려진다. 여러 개의 Terrain Layer를 사용할 수 없다. 청크 사이의 경계가 부자연스럽다. | 해결 방안 | 알파블렌딩을 하는 렌더패스를 추가한다. Terrain Splat을 공부해 적용한다. height map의 가장자리 픽셀들은 인접한 청크끼리 같도록 min이나 max를 통해 통일시킨다. |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 11 | 다음 기간 | 2025.03.17. ~ 2025.03.23. |
| 다음주 할 일 | 우상훈: 멀티쓰레드 공부, 게임 서버 프로그래밍 교과서 2, 3장 정독, Overlapped I/O 복습 및 공부, Completion Port 모델 공부. 장명운: height map 경계 수정, 스킨 애니메이션 구현, 알파 블렌딩(Weighted-Blended Alpha Blending) 이종진 : cascaded shadow map 구현, 애니메이션 기반 코드 작성 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |