| 졸업작품 작업일지 |  | 작성자 | 2020180033 장명운 2020184021 우상훈 2020184026 이종진 | 팀명 | 이방인 ( Outlander ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 20+13,14 | 기간 | 2026.01.12. ~ 2026.01.25. | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 장명운: 우상훈: 서버 유틸리티 코드 및 네트워크에 사용될 코드 리팩토링 & 리메이크, lobby server 구현 이종진: |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

우상훈:

- std::shared_ptr 대신 원시 포인터 사용

  - std::shared_ptr은 참조 카운팅이 원자적 연산으로 동작하기 때문에,
멀티스레드 환경에서는 참조 횟수 증가-감소 자체가 성능 오버헤드로 작용할 수 있다.

  - 또한 shared_ptr은 일반 포인터 대비 크기가 2배이며, 참조 횟수를 저장하는 제어 블록을 힙에 별도로 할당해야 한다는 점에서 추가적인 메모리 및 캐시 오버헤드가 발생한다.

  - 여기에 더해, 설계에 따라 순환 참조 문제가 발생할 수 있는 위험성도 존재한다.

이러한 이유로, 성능과 메모리 사용 측면에서의 오버헤드를 줄이기 위해
shared_ptr 사용을 지양하고, 수명 관리가 명확한 객체들에 대해서는
원시 포인터 기반의 수동 메모리 관리 방식으로 구조를 변경했다.

- 메모리 관리 구조 개선

  - Memory Pool

    - 메모리를 직접 관리하는 방향으로 전환하면서,
우선적으로 메모리 할당 및 해제 비용을 줄이기 위해 Memory Pool을 구현했다.

  - Object Pool

    - Packet, Message와 같이 생성-소멸이 빈번한 객체에 대해서
메모리 할당 및 해제 비용을 줄이기 위해 범용적으로 사용할 수 있는
Object Pool을 구현했다.

- 네트워크 송신 버퍼 구조 개선 - Send Buffer

  - 네트워크 송신에 사용되는 버퍼 역시,
매번 동적 할당하는 방식 대신 큰 메모리 블록을 미리 할당한 뒤
이를 분할하여 사용하는 구조로 개선했다.
이를 위해 다음과 같이 클래스는 분리했다.

  - SendBuffer : 실제 송신에 사용되는 버퍼 단위
SendBufferChunk : 여러 개의 SendBuffer로 잘라 쓸 수 있는 큰 메모리 블록
SendBufferManager : SendBufferChunk의 생성 및 수명 관리 담당

  - 송신이 필요할 때는 SendBufferManager로부터 SendBufferChunk를 얻은 뒤,
사용 가능한 영역을 잘라 SendBuffer로 사용하도록 구현했다.

- 멀티스레드 환경 고려

  - SendBufferManager가 관리하는 SendBufferChunk들은 lock-free queue를 사용해 관리하여,
멀티스레드 환경에서의 경합을 최소화했다.

  - 또한 manager로부터 얻은 chunk는 Thread Local Storage 타입으로 보관하여
각 스레드가 독립적으로 버퍼를 사용하는 방식으로, 동기화 부담을 줄였다.

| 문제점 정리 |  | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 20+15 | 다음 기간 | 2026.01.26. ~ 2026.02.01. |
| 다음주 할 일 | 우상훈: 모든 메모리 할당 및 해제되는 부분 점검, SendBuffer 완성, Room Server 구현 장명운: 이종진: |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |