| 졸업작품 작업일지 |  | 작성자 | 2020180033 장명운 2020184021 우상훈 2020184026 이종진 | 팀명 | 이방인 ( Outlander ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 20+8 | 기간 | 2025.12.08. ~ 2025.12.14. | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 장명운: 고정 사이즈 메모리 풀 구현, 이벤트 시스템 구현, 플레이어 피격 및 사망 구현 우상훈: 이종진: 텍스트 출력 버그 수정, 장탄수 및 hp에 따른 ui 갱신 구현 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

장명운:

- 고정 사이즈 메모리 풀 구현

  - 연결리스트 방식으로 구현

    - 노드의 최소 크기가 sizeof(void*) 이상이도록 하고,
노드가 사용중이지 않으면 그 메모리에 다음 노드의 주소를 써놓는 방식으로 구현

    - 배열 할당을 지원하지 않음, 메모리 블록을 하나씩 여러 번 할당하게 되는
사용 양상, 배열 할당이 유리할 경우 그런 용도의 풀 추가 제작 필요

- 이벤트 시스템 구현

  - 메모리 풀을 이용해 이벤트 할당

    - 이벤트 타입을 보고 그 크기에 따라 4byte 풀, 5-16byte풀 중에서 골라 할당해주는
유틸리티를 템플릿과 매크로를 이용해 작성

    - holdEvent( eventList, NewEvent{ myArg } );와 같이 작성하면
적절한 pool에서 할당된 이벤트가 eventList에 추가된다.

  - IEventBus 인터페이스를 제공해 필요한 곳마다 EventBus를 직접 구현하여
이벤트 수신 및 처리 로직을 작성하도록 함

    - 이벤트를 수신할 수 있는 클래스는 EventBus에 대한 getter를 제공해야 함.
player_.eventBus()->receive(event, deltaTime, evList, timer, &player_);와 같이 사용

  - EventList를 순회하며 처리하는 도중 새로운 이벤트가 발생할 수도 있으므로,
반복자 무효화 방지를 위해 EventList의 자료구조는 std::list로 결정

  - Timer에 enqueueJob 함수 추가

    - 특정 시간 뒤에 실행될 작업을 예약 가능

  - 피격, 발사, 총구 화염, 사망, 장전 등의 이벤트 구현

- 플레이어 피격 및 사망 구현

  - 피격 애니메이션 및 사망 애니메이션 블렌딩

  - 사망 시 카메라 동작 변화

    - 플레이어를 회전 시키지 않고 카메라 오프셋을 직접 회전시킴
(시체가 돌아가면 안된다.)

이종진:

- 텍스트 출력 버그 수정

  - 폰트 크기가 생각보다 작았고, 텍스트 텍스처에 대한 uv매핑이 잘못되어 있었다.

  - 텍스트의 배경을 제대로 투명하게 나오도록 수정

- 장탄수 및 hp에 따른 ui 갱신 구현

  - UI의 EventBus 구현

    - EvHit 수신 시 hp 감소 및 hp가 0에 도달하면 EvDeath 생성

    - EvFire 수신 시 장탄수 감소 및 장탄수가 0에 도달하면 장전 EvReloading 생성 및
EvReloadComplete 예약

  - Hp 바가 현재 hp에 맞게 줄어들도록 구현

우상훈:

- Room이 GameSession 자체가 아닌 세션의 ID에 대응되는 오브젝트만을 소유

  - 기존 구조에서는 room이 각 GameSession 객체를 직접 보유하고 있어, 클라이언트의 상태 변화나
이벤트에 즉시 접근하고 처리할 수 있었다. 그러나 서버가 고정된 업데이트 주기를 가지며,
물리 연산을 담당하는 게임 로직 객체와 네트워크 통신을 담당하는 세션 객체를 명확히 분리하는
것이 더 적절하다고 판단했다.

  - 이에 따라 room은 세션의 id에 대응되는 게임 오브젝트만을 관리하도록 변경했다.

  - room 내부에서 오브젝트 상태 변화가 발생하면, 해당 오브젝트의 id를 사용해
GameSessionManager에 조회를 요청하고, 그 세션에 대응되는 클라이언트로
필요한 정보를 송신한다.

    - 구조
- Room(게임 오브젝트/물리/AI)
- Session(네트워크 송수신/연결 관리)

- level 데이터를 읽어 플레이어와 큐브 데이터를 클라이언트로 송신하고,
클라이언트는 해당 데이터로 월드 초기화 작업을 한다.

- 플레이어가 바라보는 방향으로 이동 구현

  - 기존에는 이동 패킷을 키를 누르고 있는 동안 계속 전송하는 방식이었으나,
이를 키 입력 변화가 있을 때만 전송하는 방식으로 되돌렸다.
그 이유는 다음과 같다.

예를 들어, w 키가 항상 +z 방향으로 이동한다면 키 입력 패킷은 
“w 누름 -> 한 번 송신, w 뗌 -> 한 번 송신” 방식이면 충분하다.
하지만 플레이어가 바라보는 방향이 실시간으로 바뀌는 구조에서는, w 키가 +z 방향으로
간다는 보장이 없다. 즉, 이동 방향은 키가 아니라 플레이어의 시점에 따라 바뀌기 때문에,
방향 정보가 필요할 때마다 서버에 정확한 방향을 알려줘야 한다.

  - 클라이언트 기준 yaw 처리 방식

    - 클라이언트의 플레이어는 마우스 이동에 따라 회전이 실시간으로 변하며, 해당 yaw 값이
orient에 반영되면 forward, right, up 벡터도 함께 갱신된다.

    - 클라이언트에서 계산되는 yaw 값은 절대 죄표계의 yaw가 아닌 마우스 이동략으로부터
계산된 변화량이기 때문에, 이 값을 그대로 서버에 전달해도 서버는 절대적인 방향을
알 수 없다.

    - 그래서 클라이언트의 변화된 forward 벡터를 직접 서버에 보내는 방식을 사용했다.

  - 서버에서 forward -> yaw 변환

    - 서버는 클라이언트가 보낸 forward 벡터를 기반으로 std::atan2 함수를 이용해
절대적인 yaw 값을 계산한다.
                float yaw = std::atan2(forward.x. forward.z);

    - 이렇게 얻은 yaw 값은 절대 회전값이므로 서버에서 해당 세션에 대응되는 플레이어 오브젝트의
orient 값에 그대로 적용하면 된다.
그 후 이동 계산 시 이 orient 값을 기준으로 forward 방향으로 이동시키면 클라이언트와
동일한 방향으로의 움직임을 보인다.

| 문제점 정리 | 1. 물리 시뮬레이션 연산이 매우 비싸다. 2. 총구 섬광의 위치가 살짝 부자연스럽다. | 해결 방안 | 1. 의미있는 broad-phase를 구성하여 실제 충돌 검사 횟수를 줄인다. 2. Idle 애니메이션에서 사격 시 먼저 캐릭터가 조준을 하도록 구현하고 총구 섬광이 지연되어 나타나도록 한다. 또, 애니메이션된 총구의 위치를 얻어 그에 대한 오프셋을 두고 총구 섬광을 재생하도록 한다. |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 |  | 다음 기간 | 2025.12.15. ~ 2025.12.21. |
| 다음주 할 일 | 우상훈: 사격, 피격 구현 장명운: 서버와의 연동(피격, 사격), 2번째 프로젝트 초기 작업 이종진: |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |