| 졸업작품 작업일지 |  | 작성자 | 2020180033 장명운 2020184021 우상훈 2020184026 이종진 | 팀명 | 이방인 ( Outlander ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 17 | 기간 | 2025.04.28. ~ 2025.05.04. | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 장명운: move packet이 압축된 변위를 담도록 수정, 움직임을 서버가 수행하도록 수정, 서버가 보낸 move packet을 클라이언트에서 보간하여 사용하도록 수정, 패킷 지연 처리 가능하도록 구현, 팔로잉 카메라 회전 수정 우상훈: 작성 이종진: 중간 발표 준비 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

장명운:

- move packet이 압축된 변위를 담도록 수정

  - 위치를 0.00003m의 정밀도를 가지는 고정 소수점 수로 표현, x, y, z에 각각 16비트를 사용

  - 회전을 0.0001rad의 정밀도를 가지는 고정 소수점 수로 표현, x, y, z, w에 각각 16비트를 사용

- 움직임을 서버가 수행하도록 수정

  - 기존에는 클라이언트가 입력과 동시에 객체들을 움직이고,
그 월드 변환 행렬을 통으로 패킷으로 만들어 서버에 보냈었음.

  - 클라이언트에서 입력을 보내면, 서버가 해당 입력을 바탕으로 객체를 움직이고,
그 내용을 클라이언트에게 전달하도록 수정

- 서버가 보낸 move packet을 클라이언트에서 보간하여 사용하도록 수정

  - 서버에서 전달받은 변위를 곧장 반영하지 않고, 목표 위치에 누적시키며
서버의 프레임 타임(33ms) 동안 목표 위치에 도달할 수 있도록 속도를 설정한다.

- 패킷 지연 처리 가능하도록 구현

  - leave packet, move packet, assign packet 등 객체가 있어야만 유효한 패킷의 경우
아직 객체가 없을 경우 처리를 지연시킨다.

    - Broadcast와 특정 세션 대상 send가 서로 다른 send queue를 사용하는
WSASend 호출로 들어가게 되면서, 각 send queue자체는 순서 관리가 되어있지만
두 send queue에서 꺼낸 임의의 두 packet 중 어떤 것이 앞선 것인지는 알 수가 없다.
따라서 지연 처리가 필요함.

- 팔로잉 카메라 회전 수정

  - 서버로부터 변위를 받았을 때, 이동은 속도를 변화시켜 적용하지만 회전은 곧바로 적용하는 바람에
카메라가 회전 때문에 툭툭 끊겨보이는 현상이 발생함.

  - 팔로잉 카메라에 대해서만, 카메라 업데이트 로직에서 회전을 timeLag 뒤에 완수할 수 있도록
계산하여 반영하도록 구현함.

이종진:

중간 발표를 위해 ppt작성을 하고 Cascade Shadow Map 개선 작업을 진행 중이다.

발표 후 재심사는 확정이였고 우선적으로 구현해야 할 사항을 교수님과 면담을 하며 점검했다.

| 문제점 정리 | 네트워킹과 렌더링으로 인한 렉이 심하다. | 해결 방안 | Move Packet 전송 주기를 더 길게 한다. deferred shading을 한다. |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 18 | 다음 기간 | 2025.05.05. ~ 2025.05.11. |
| 다음주 할 일 | 우상훈: 장명운: 캐릭터가 땅 위를 걸어다니도록 지형 충돌처리 구현 이종진: Cascade Shadow Map 최적화, UI 작업 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |