| 졸업작품 작업일지 |  | 작성자 | 2020180033 장명운 2020184021 우상훈 2020184026 이종진 | 팀명 | 이방인 ( Outlander ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 20+19 | 기간 | 2026.02.23. ~ 2026.03.01. | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 장명운: 고블린 공격 애니메이션 구현, 몬스터 종류 추가중 우상훈: 이종진: |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

장명운:

- 고블린 공격 애니메이션 구현

  - 애니메이션 재생 확인을 위해 마우스 오른쪽 클릭 버튼으로 공격 이벤트를
발생시키게 해놓았음

- 몬스터 종류 추가중

  - 유니티에서 몬스터 리소스들이 텍스처 이미지가 존재하지 않고 색상 배열에서 색상을
인덱싱해서 사용하는 방식을 취함

  - 해당 몬스터의 재질을 유니티의 Texture2D로 구운 뒤 png 포맷으로 추출하는
스크립트 작성, 해당 png 파일을 dds 포맷으로 변경하여 실제 텍스처로 활용

이종진:

우상훈:

- room server architecture

  - 대략적인 그림으로 계속해서 수정해 나아갈 예정이다.

  - Room Server는 IOCP의 장점을 최대한 활용하기 위해 여러 스레드에서 GQCS를 동시에 실행한다.
다만 이전 구조와 다른 점은, GQCS에 timeout 값을 설정하는 것이다.

GQCS를 통해 세션으로부터 데이터를 수신하면, 해당 데이터를 패킷 단위로 재조립한 뒤
즉시 게임 로직을 수행하지 않는다. 대신 이를 Job 객체로 생성하여 해당 Room의 Job Queue에
push하고, 네트워크 처리를 여기서 종료한다. 즉, 전달받은 데이터가 있다면 데이터를 처리하고,
없다면 Job들을 실행한다.

그림에서는 모든 스레드가 공용 Job Queue를 사용하고 있지만, 경쟁 상태 및 병목 가능성을
줄이기 위해 Room 단위의 개별 Job Queue 구조로 가야한다. (그림에서 수정해야할 부분)
각 Room은 자신의 Job Queue를 보유하며, 여유가 있는 하나의 스레드에 할당되어 처리된다.
따라서 이 구조를 통해 Job의 push/pop 구간을 제외하면 Room 내부에서의 경쟁 상태를
줄일 수 있다.

Room에서 발생하는 모든 이벤트는 Job 단위로 정의된다.
예를 들어, 세션의 enter, leave, move 등의 이벤트는 각각 하나의 Job으로 표현된다.

Room의 주기적인 업데이트는 별도의 Job Timer 시스템을 통해 처리할 생각이다.
특정 시점에 실행되어야 할 작업을 예약할 수 있도록 Timer 기능을 구현하고, Update 또한
하나의 Job으로 등록하여 처리된다.

이와 같은 구조를 통해 이벤트 기반 처리와 주기적 업데이트를 동일한 Job 시스템 내에서
통합적으로 관리할 수 있게 된다.

| 문제점 정리 |  | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 20+20 | 다음 기간 | 2026.03.02. ~ 2026.03.08. |
| 다음주 할 일 | 우상훈: 장명운: 몬스터 종류 추가, 맵 제작 이종진: |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |